Додаток

до листа Кіровоградської

обласної державної адміністрації

___________2018 р. №_________

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання обласної цільової програми

"Питна вода Кіровоградської області" на 2012-2020 роки

за 9 місяців 2018 року

1. Основні дані

Метою Програми є поліпшення забезпечення населення Кіровоградської області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку.

Рішення про розроблення - доручення голови обласної державної адміністрації від 14 листопада 2011 року до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" від 20 жовтня 2011 року №3933-VІ. Програма затверджена рішенням обласної ради від 17 лютого 2012 року № 264.

Розробником Програми є департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської облдержадміністрації, відповідальними виконавцями є департамент житлово-комунального господарства та департамент фінансів облдержадміністрації, учасники програми - департамент житлово-комунального господарства та департамент фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства області.

Терміни реалізації Програми 2012-2020 роки.

2. Виконання завдань і заходів

За звітний період у галузі водопровідно-каналізаційного господарства виконані наступні заходи.

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" продовжує співпрацю зі Світовим банком у рамках "Другого проекту розвитку міської інфраструктури":

По проекту "Реконструкція міських мереж міста Кіровоград та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград" проводилися роботи з будівництва водоводу в обхід "Костянтинівського розрізу", з реконструкції водоводу від водозабору "Холодні ключі" та реконструкції дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС "Олександрія" – НС "Пантаївка", реконструкції каналізаційного колектора d-400 мм по                         вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна у м. Кропивницькому.

З початку 2018 року виконано будівельно-монтажних робіт на суму 48635,076 тис.грн. (з початку року здійснено заміну 6,015 км водопровідних мереж, 0,5 км каналізаційних мереж, встановлено 33 чавунні засувки, 6 вантузів, 12 дискових затворів, улаштовано 24 водопровідних та 12 каналізаційних колодязів, 6 камер).

По проекту "Реконструкція каналізаційних насосних станцій" роботи у звітному періоді не проводилися, триває стадія проектування.

По проекту "Реконструкція Дніпровської водоочисної станції                         МРВ "Дніпро-Кіровоград" 04 липня 2018 року укладено контракт з                                 СП  ТОВ "KSM-GROUP"- YOUNG IN-HANYANG ENG CO.,Ltd. Оціночна вартість контракту 5006,122 тис.дол. США та 95091,6 тис. грн.

12 жовтня 2018 року сплачено аванс у сумі 9509,16 тис.грн. Триває стадія проектування.

По проекту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кіровограда"               13 липня 2018 року укладено контракт  з СП ТОВ "KSM-GROUP"- YOUNG IN-HANYANG ENG CO.,Ltd. Оціночна вартість контракту 7820,935 тис. дол. США.              31 серпня 2018 року сплачено аванс у сумі 7820,9 тис.грн. Триває стадія проектування.

По проекту "Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ОКВП "Дніпро-Кіровоград" 27 червня 2018 року укладено контракт  з  Консорціумом UAB "BIS"- Interproject GmbH LLC. Оціночна вартість контракту                                 3068,978 тис.дол. Триває стадія проектування.

По проекту "Реконструкція водопровідних насосних станцій" 29 травня                 2018 року укладено контракт зі Спільним підприємством Piko. д.о.о.- ТОВ "ІБК" Євротехнології". Оціночна вартість контракту 7519,774 тис.євро. Сплачено частину авансового платежу у сумі 22861,0 тис.грн. Триває стадія проектування.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 19845,4 тис.грн виконувалися роботи по проектах:

"Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод" - профінансовано 4653,7 тис.грн. (завершено буріння свердловин, ведуться роботи з їх облаштування та будівництва огорожі санітарно-захисної зони;

"Реконструкція очисних споруд потужністю 150 м.куб/добу у                             смт Новгородка Кіровоградської області" - профінансовано 15191,7 тис.грн.                               (завершені будівельні роботи, ведуться роботи з підключення електропостачання).

Крім того, у галузі водопровідно-каналізаційного господарства протягом     9 місяців 2018 року за кошти місцевих бюджетів у сумі 1304,2 тис.грн. та підприємств у сумі 367,46 тис.грн.:

проведено роботи з ремонту та заміни 13,1 км водопровідних мереж у містах Олександрія, Новоукраїнка, селищах міського типу Голованівськ, Побузьке, Петрове, сільських населених пунктах Бобринецького, Голованівського, Новоархангельського, Добровеличківського та Олександрійського районів (місцевий бюджет – 881,81 тис.грн., кошти підприємств – 367,46 тис.грн.);

ремонт та встановлення водонапірних башт в сільських населених пунктах Кіровоградського, Новоархангельського, Петрівського та Новоукраїнського  районів (місцевий бюджет – 60,0 тис.грн.);

ремонт та заміну насосного обладнання на свердловинах (місцевий бюджет – 362,37 тис.грн.).

3. Оцінка ефективності виконання

Реалізація заходів дозволить покращити якість надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

4. Фінансування

За 9 місяців 2018 року на реалізацію заходів програми спрямовано кошти у сумі 70152,136 тис. грн.,  у тому числі:

19845,4 тис.грн. – обласного бюджету;

1304,2 тис.грн. – місцевих бюджетів;

367,46 тис.грн. – кошти підприємств

48635,076 тис.грн. – інших джерел.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Забезпечити виконання заходів програми за рахунок усіх джерел   фінансування.

Директор департаменту

житлово-комунального господарства

облдержадміністрації                                                                    О. ДОВЖУК